|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Risico | Kans | Impact | Oplossing |
| Bestellingen worden te laat of niet geleverd | 2 | 4 | We zullen opnieuw een bestelling moeten maken en in de tussentijd aan andere onderdelen werken of voor alternatieven zorgen |
| School en het RDM moeten sluiten vanwege een lockdown | 3 | 3 | We moeten tijdens de lockdown online moeten werken en alleen in kleinere groepen moeten werken op een andere locatie als het echt nodig is |
| Een groepslid moet in quarantaine vanwege covid | 3 | 2 | Het groepslid zal tijdens de quarantaine online moeten werken |
| Een groepslid stopt met de studie | 1 | 5 | Op tijd melden de projectdocenten en het overgebleven werk onder de andere groepsleden verwerken |
| Bij het integreren van het eindproduct blijkt een component niet te werken | 2 | 3 | Nakijken of het aan het component of de manier van integreren ligt en het juiste deel aanpassen |
| Het lukt niet om op tijd alle functies uit de productbacklog te realiseren | 4 | 3 | We zullen de optionele functies moeten laten vallen of opnieuw op de wensen van de PO’s afstemmen als de tijdsnood nog hoger is |
| Bij het testen vallen de resultaten buiten de eisen | 3 | 4 | Zeker zijn dat de testmethode klopt of de testopstelling aanpassen, anders in overleg met PO’s om de criteria aan te passen |
| Een component blijkt defect of onbetrouwbaar te zijn | 2 | 3 | Het component vervangen en voor alternatief zorgen, rekening houden met eventuele onbetrouwbaarheid en deze opnemen in het eindverslag |

**Risicoanalyse**

Studenten: Mick Vermeulen (0909880)

Wouter van Huut (1018984)

Timo de Haan (0987057)

Bryan Chung (0990458)

Jia-jie Yeh (0992427)

**Legenda:**

**Kans (1 t/m 5):**

Een kans van 1 betekent iets dat zeer onwaarschijnlijk is.

Een kans van 5 betekent iets dat zeer waarschijnlijk is.

**Impact (1 t/m 5):**

Een impact van 1 zal een kleine ongemakkelijkheid zijn en iets wat makkelijk op te lossen is.

Een impact van 5 zal iets zijn dat grote gevolgen zal hebben voor het project, waardoor we veel tijd kwijt raken of drastische aanpassingen moeten doen.